عودت مطالعات انجام شده به مشاور به همراه لیست معایب و نواقص مربوطه جهت اصلاحات لازم

انجام مطالعات با هماهنگی نماینده فنی کارفرما و رسیدگی به گزارش های مشاور از روند اجرای طرح

انعقاد قرارداد با مشاور منتخب جهت انجام مطالعات فاز1 و 2

 انتخاب مشاور ذیصلاح

آیا مطالعات انجام شده در مرحله فاز 1 مورد تایید کارشناسان دفتر فنی و نمایندگان معاونت امور درمان و آموزش می باشد ؟

خیر

بله

انجام مطالعات فاز 2 با هماهنگی نماینده فنی کارفرما و رسیدگی به گزارش های مشاور از روند اجرای طرح

تایید توسط دفتر منابع فیزیکی وزارت متبوع

ابلاغ تایید مطالعات فاز 1 به مشاور جهت انجام مطالعات فاز 2

آیا مطالعات انجام شده در مرحله فاز2 مورد تایید کارشناسان دفتر فنی و نمایندگان معاونت امور درمان و آموزش می باشد ؟

خیر

عودت مطالعات انجام شده به مشاور به همراه لیست معایب و نواقص مربوطه جهت اصلاحات لازم

بله

تایید توسط دفتر منابع فیزیکی وزارت متبوع

تصویب نهایی مطالعات فاز 2 توسط نماینده فنی دانشگاه

انعقاد قرارداد با پیمانکار

انتخاب پیمانکار

ابلاغ قرارداد به پیمانکار و مدیریت فنی ، مالی و بودجه توسط معاونت توسعه مدیرت و منابع جهت شروع پروژه